Termo Aditivo nº 001 Carta Convite nº 001/17 - CONTRATANTE: Fundação Educacional de Taquaritinga-FETAQ – CONTRATADA: PAOL-Poços Artesianos Oliveira-LTDA – OBJETO: Contratação de empresa para Perfuração de Poço Tubular com profundidade de até 250 metros no terreno denominado Campus Experimental mantido pela Fundação Educacional de Taquaritinga-FETAQ, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária, Cronograma e Avaliação Hidrogeológica Preliminar e Anexos verificou-se a necessidade de aprofundamento do poço, com finalidade de aumentar a quantidade de vazão de água encontrada. O valor do contrato sofrerá um acréscimo de R$ 18.957,60, passando de R$ 78.990,00 para R$ 97.947,60 – DATA: 04/05/17. Prof Ricardo Correa de Oliveira-Diretor Executivo